РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 
  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
«ДЕРЕВНЯ  ПРУДКИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 октября 2017 года                                                                           № 43

«Об утверждении муниципальной Программы

комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры  на  территории   сельского

поселения «Деревня Прудки» на 2017-2026 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения «Деревня Прудки»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ :

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Прудки».  (Приложение 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Прудки» в сети «Интернет».

Глава администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»                             И.В.Кононенко

Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения «Деревня  Прудки»

№ 43  от 19.10.2017 года

Муниципальная программа

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Деревня Прудки» на 2017 – 2026 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Деревня Прудки» на 2017-2026 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Прудки» на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Деревня Прудки» |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Деревня Прудки» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Деревня Прудки» |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения «Деревня Прудки» |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения «Деревня Прудки», безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - межбюджетные трансферты МР «Малоярославецкий район»: 2017 г. - 356 тыс.руб 2018 г. - 356 тыс.руб. 2019 г. - 356 тыс.руб. 2020 г. - 356 тыс.руб. 2021 г. - 356 тыс.руб. Итого : 1780 тыс.руб. Средства межбюджетных трансфертов МР «Малоярославецкий район» на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Мероприятия программы | - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - содержание автомобильных дорог. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  сельского поселения «Деревня Прудки». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям :

- демографическое развитие;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

- 1.1.  Демографическое развитие сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ муниципальное образование сельское поселение «Деревня Прудки» наделено статусом сельского поселения. Административным центром  сельского поселения «Деревня Прудки»   является д.Прудки. Границы  территории сельского поселения установлены законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ.

Сельское поселение «Деревня Прудки» - является административно – территориальным образованием входящим в состав Малоярославецкого муниципального района.

Сельское поселение  расположено в южной части Малоярославецкого района Калужской области в 40 км от Калуги, 45 км от районного центра г. Малоярославец и 150 км от г. Москва. Граничит с сельскими поселениями «Деревня Захарово», «Село Недельное» «Деревня Михеево», «Поселок Детчино», «город Калуга, а также с Ферзиковским районом Калужской области.

В состав СП «Деревня Прудки» входят 17 населѐнных пунктов:  д.Абелей, д.Большие Луга, д.Бобровка, д.Березенки, д.Бабаево, д.Голухино, д.Гурьево, д.Доброе, д.Дольское, д.Закатовка, д.Николо-Дол, д.Победа, д.Прудки,  д.Столбовка, д.Соловьиные зори, д.Ушаково, д.Шершино.

Численность населения на 01 января 2017 года составляет 313 чел.

Общая площадь земель муниципального образования  - 13142 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 22,4 км.                                                             	Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения «Деревня Прудки» характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 443 | 434 | 432 | 425 |

- 2. Внешний  транспорт

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

- 3. Общественный  транспорт

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая  потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и  эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании.

На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный  маршрут:

1. г.Малоярославец  - д.Захарово (перевозки осуществляются два раза в день). Автотранспортные предприятия на территории   сельского поселения  отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный  автотранспорт и пешеходные сообщения.

- Характеристика улично-дорожной сети  сельского поселения

- «Деревня Прудки»

Перечень автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Прудки»

в  границах  населенных  пунктов

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Абелей | 0,805 | грунтовая |
| 2. | д. Бобровка | 0,915 | грунтовая |
| 3. | д. Большие Луга | 0,728 | грунтовая |
| 4. | д. Бабаево | 0,941 | грунтовая |
| 5. | д. Березенки | 1,364 | грунтовая |
| 6. | д. Голухино | 1,107 | грунтовая |
| 7. | д. Гурьево | 2,394 | грунтовая |
| 8. | д. Дольское | 1,421 | грунтовая |
| 9. | д. Доброе | 1,195 | грунтовая |
| 10. | д. Закатовка | 0,630 | грунтовая |
| 11. | д. Николо-Дол | 1,912 | грунтовая |
| 12. | д. Победа | 1,244 | грунтовая |
| 13. | д. Прудки | 3,272 | грунтовая |
| 14. | д. Столбовка | 0,628 | грунтовая |
| 15. | д. Соловьиные зори | 1,730 | грунтовая |
| 16. | д. Ушаково | 1,380 | грунтовая |
| 17. | д.Шершино | 0,761 | грунтовая |
| Итого |  | 22,427 |  |

- 5. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории    сельского  поселения «Деревня Прудки».

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- Ремонт и содержание объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2017 – 2026 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

6. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

6.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  района, а также внебюджетные источники.

6.2.Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

6.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения «Деревня Прудки». Для решения задач Программы предполагается использовать средства  бюджета района.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  сельского поселения «Деревня Прудки», генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения «Деревня Прудки».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  сельского поселения «Деревня Прудки».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из  бюджета района могут быть пересмотрены при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

- 8. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующими выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельностью человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико – эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается качественного зимнего – летнего содержания дорог поселения.

9. Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения

«Деревня Прудки»

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовывать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения :

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

«Деревня Прудки»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2017 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 2. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2018 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 3. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2019 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 4. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2020 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 5. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2021 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 6. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 7. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2023 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 8. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2024 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 9. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2025 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |
| 10. | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2026 г. | 356,0 | администрация сельского поселения |