- Р Ф

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ   ПРУДКИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 марта 2016 года                                                                                                                 № 18

Об  утверждении отчета об исполнении  муниципальной

программы сельского поселения «Деревня Прудки»

«Благоустройство  территории  сельского  поселения

«Деревня  Прудки»  за  2015 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.03 г.  №131-ФЗ,  руководствуясь Уставом  муниципального образования сельского поселения «Деревня Прудки»,   постановлением администрации сельского поселения «Деревня Прудки» от 02 декабря 2013 года №30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ  сельского поселения «Деревня Прудки», администрация сельского поселения «Деревня Прудки».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнения  реализации муниципальной программы сельского поселения «Деревня Прудки» «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Прудки» за 2015 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой

Главы администрации

СП «Деревня Прудки»                                                                                                      И.В.Кононенко

Приложение к постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

от 03.03.2016 № 18

Отчет об исполнении муниципальной программы: « Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Прудки» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятий | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | Факт на отчетную дату |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятие по освещению улиц» | Администрация СП «Деревня Прудки» | Улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 255,5 | 196,9 |
| 1.1 | Мероприятие освоение лимита уличного освещения | Глава администрации | Договор№80001111 от 30.12.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 90,0 | 32,4 |
| 1.2 | Мероприятие ремонт уличного освещения | Глава администрации | Ремонт сети уличного освещения д. Прудки, ул. Деревенская, мун. контракт №118 от 24.11.2015 года,на сумму 99185 руб., акт о приемке №220 от 27.11.2015 | 24.11.2015 | 31.12.2015 | 99,1 | 99,1 |
| 1.3 | Мероприятие техническое обслуживание сети уличного освещения | Глава администрации | Ежемесячное тех. обслуживание сети уличного освещения, мун. контракт №08 от 12.01.2015 на сумму 65382,24 руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 66,4 | 65,4 |
| 2. | Основное Мероприятие по благоустройству территории | Администрация СП «Деревня Прудки | Повышение уровня благоустройства территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие по вывозу ТБО |  | Улучшение санитарного состояние территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 105,0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие по содержанию мест захоронения | Администрация СП «Деревня Прудки | Улучшение по благоустройству военно-мемориальных объектов | 20.04.2015 | 06.05.2015 | 98,7 | 98,7 |
| 4.1 | Мероприятие ремонт памятника Братской могилы в д. Соловьиные Зори | Глава администрации | Проведен ремонт памятника Братской могилы д. Соловьиные зори, договор №1 от 20.04.2015 на сумму 98673 руб., акт выполненных работ №1 от 05.05.2015 | 20.04.2015 | 06.05.2015 | 98,7 | 98,7 |
| 5. | Основное мероприятие «Прочие мероприятие по благоустройству» | Администрация СП «Деревня Прудки | Повышение уровня благоустройства территории, стабилизация состояния окружающей природной среды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70,3 | 40,7 |
| 5.1 | Мероприятие вывоз ТБО администрации | Глава администрации | Вывоз ТБО, договор №20/15 ТБО от 17.12.2014, акт ежеквартально | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4,3 | 2,0 |
| 5.2 | Мероприятие погашение кредиторской задолженности | Глава администрации | Погашена кредиторская задолженность за 4 квартал 2014 года, договор №25/14ТБО от 01.04. 2014, акт №491 от 31.12.2014 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 0,7 | 0,7 |
| 5.3 | Мероприятие организации общественных работ | Глава администрации | з/плата работников за апрель, май и начисления на з/плату | 15.04.2015 | 31.05.2015 | 65,3 | 38,0 |
|  |  |  | Итого |  |  | 539,5 | 336,3 |