- Р Ф

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ   ПРУДКИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 апреля 2016 года                                                                                                                 № 32

Об  утверждении отчета об исполнении в муниципальной

программы сельского поселения «Деревня Прудки»

«Благоустройство территории сельского поселения

«Деревня Прудки» за 1 квартал 2016 года

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.03 г.  №131-ФЗ,  руководствуясь Уставом  муниципального образования сельского поселения «Деревня Прудки»,   постановлением администрации сельского поселения «Деревня Прудки» от 02 декабря 2013 года №30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ  сельского поселения «Деревня Прудки», администрация сельского поселения «Деревня Прудки».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнения  реализации муниципальной программы сельского поселения «Деревня Прудки» «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Прудки» за 1 квартал 2016 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой

Главы администрации

СП «Деревня Прудки»                                                                                               И.В.Кононенко

Приложение к постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

от 25.04.2016 № 32

Отчет об исполнении муниципальной программы: « Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Прудки» за  1квартал 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятий | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | Факт на отчетную дату |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства территории» | Администрация СП «Деревня Прудки» | Улучшение внешнего облика поселения, улучшение условий проживания населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 199,0 | 23,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие по освещению улиц | Администрация СП «Деревня Прудки | Улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 139,0 | 22,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие освоение лимита уличного освещения | Глава администрации | Договор№80001111 от 30.12.2015на сумму 77420 руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 79,0 | 14,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие техническое обслуживание сети уличного освещения | Глава администрации | Ежемесячное тех. обслуживание сети уличного освещения, мун. контракт №01 от 01.01.2016 на сумму 88782 руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60 | 7,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие на организацию сбора и вывоза ТБО | Администрация СП «Деревня Прудки | Улучшение санитарного состояние территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие приобретение контейнеров для ТБО и оборудование площадок для ТБО | Глава администрации |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие по содержанию мест захоронения | Администрация СП «Деревня Прудки | Улучшение по благоустройству военно-мемориальных объектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие по изготовлению мемориальной доски | Глава администрации |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятие по благоустройству» | Администрация СП «Деревня Прудки | Повышение уровня благоустройства территории, стабилизация состояния окружающей природной среды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 0,7 |
| 1.4.1 | Мероприятие вывоз ТБО администрации | Глава администрации |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие погашение кредиторской задолженности | Глава администрации | Погашена кредиторская задолженность за 4 квартал 2015 года, договор №20/15ТБО от 17.12. 2014, акт №912 от 23.12.2015 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 0,7 | 0,7 |